沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜

大棚项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371323000202402000250

采   购   人：沂水县许家湖镇人民政府（公章）

采购代理机构：山东君成工程咨询管理有限公司（公章）

日        期：二〇二四年十月

目   录

第一章 磋商公告	5

第二章 供应商须知	8

第三章 项目说明及内容	39

第四章 授予合同及参考范本	40

第五章 技术标准和要求	61

第六章 履约验收	62

第七章 附件	66

不见面开标说明

根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170 号）、《临沂市人民政府关于持续深入优化营商环境的实施意见》（临政字〔2020〕70 号）、临沂市公共资源交易工作领导小组办公室《关于实行公共资源交易不见面开标的通知》等文件要求，我市各类公共资源交易项目全部实行“不见面”开标，不再现场递交投标文件。投标企业登录临沂市公共资源交易中心网站，按照“办事指南”中临沂市不见面开标及远程评标操作手册下载“不见面开标投标人操作手册.doc”并按照其要求，做好相关准备工作。各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动（招标文件另有约定的除外）。但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练的操作新点不见面开标系统，操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担。各投标企业需于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台，且各投标人在投标（预审）截止时间后 10 分钟内登陆临沂市公共资源交易中心网电子招投标交易平台解密，过时视为投标书未送达。

系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063/0539-8770139。

供应商二次报价说明

- 供应商登录临沂市公共资源交易系统，点击企业用户选择供应商，进入在线报价菜单对应项目进行二次报价。

- 进入项目后选择新增报价：

- 在报价截止之前录入二次报价提交：

系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063。

磋商公告

沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜大棚项目竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP371323000202402000250

项目名称：沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜大棚项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：97.43万元

最高限价：97.43万元

采购需求：

| 标的 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 本包预算金额（单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜大棚项目 | 1 | 新建3个冬暖式蔬菜大棚 | 97.43 |

合同履行期限：40天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，本项目为专门面向中小企业的采购项目。其他要求详见磋商文件。

3、本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照；（2）供应商应当具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上企业资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履行合同的能力；其中，拟派项目经理须具备（建筑工程专业）贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备相应专业且有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（4）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，不得参与本次投标活动；（5）法律法规规定的其他条件；（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取磋商文件：

1、时间：2024年10月08日09时00分至2024年10月12日17时00分，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2、地点：①临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）

3、方式：①凡有意参加本次采购项目的供应商必须在山东省政府采购信息公开平台完成登记注册，并在临沂市公共资源交易网办理 CA 实名认证证书、诚信入库并下载磋商文件（格式为.LYZF）

（注：①潜在供应商未在规定时间内下载磋商文件及未在山东省政府采购信息公开平台登记注册的，不具备投标资格。②本项目实行电子招投标，使用临沂市公共资源交易中心不见面开标大厅系统，按要求制作并上传电子响应文件，不再现场递交响应文件，不再使用纸质标书。各供应商的法定代表人及授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动，因供应商业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。③潜在供应商应自行关注网站媒介，因自身原因导致未成功获取磋商文件及补充（答疑、澄清）文件的责任自负。）

4、售价：0元

四、响应文件提交：

1、截止时间：2024年10月18日14:00:00（北京时间）

2、地    点：临沂市公共资源电子交易系统。

五、开启：

1、开启时间：2024年10月18日14:00:00（北京时间）

2、开启地点：沂水县政务服务中心四楼开标室（沂博路与泰山路交汇处）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

其他补充事宜：为进一步发挥政府采购政策功能，充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，有效破解中小企业融资难融资贵以及政府采购合同融资中的突出问题，“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”现已启动运行。各供应商如有政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务需求，请登录“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（http://www.ccgp-shandong-rz.cn/）进行办理。其他详见磋商文件。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：沂水县许家湖镇人民政府

地    址：临沂市沂水县东红路1号

联系方式：13455972877

2、采购代理机构

名    称：山东君成工程咨询管理有限公司

地    址：临沂市兰山区鲁邦国际大厦10楼

联系方式：18753977629

3、项目联系方式

项目联系人：李长燕

联系方式：18753977629

供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 名称及 编号 | 项目名称：沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜大棚项目 项目编号：SDGP371323000202402000250 |
|  |  | 采购人 | 沂水县许家湖镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 山东君成工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 4 | 施工地点 |  | 沂水县许家湖镇境内 |
| 5 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 6 | 采购范围 |  | 工程量清单及图纸所含全部内容 |
| 7 | 质量要求 |  | 达到国家现行规范及地方有关规定的验收合格标准并满足采购人要求。 |
| 8 | 工期 |  | 40天 |
| 9 | 报价有效期 |  | 90 日历天 |
| 10 | 是否兼投兼中 |  | / |
| 11 | 响应文件递交 |  | ①加密的电子响应文件在临沂市公共资源电子交易平台领取电子磋商文件之后制作电子响应文件（格式为.LYTF）在投标截止时间前上传到临沂市公共资源系统中。投标企业登录临沂市公共资源交易中心网站，按照“办事指南”中“临沂市不见面开标及远程评标操作手册”下载“不见面开标投标人操作手册.doc”并按照其要求，做好相关准备工作。各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练的操作新点不见面开标系统，操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担。各投标企业必须于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台。 ②纸质版响应文件：成交供应商需在中标公示后三个工作日内向招标代理提供正本一份、副本四份的纸质响应文件。 |
| 12 | 磋商截止 时间、地点 |  | 截止时间：2024年10月18日 14:00:00（北京时间） 地 点：临沂市公共资源电子交易平台 |
| 13 | 开标时间和 地 点 |  | 开启时间：2024年10月18日 14:00:00（北京时间） 开启地点：沂水县政务服务中心四楼开标室（沂博路与泰山路交汇处） |
| 14 | 最高限价 |  | 本项目设最高投标限价，最高限价为（人民币）：974300.00元； 各投标单位投标时必须在设定的最高限价以内报价，有分（单）项控制价的，也必须在各分（单）项控制价以内报价，否则作废标（无效标）处理。 |
| 15 | 不见面开标 |  | 不见面开标 ①各投标企业应在响应文件提交截止时间前使用 CA 证书登录网上不见面开标系统进行在线电子签到，投标截止后系统将自动停止签到（未在投标截止时间前签到的投标单位将无法进入后续的开标环节）。 ②签到完成后各投标企业需在投标截止时间后 10 分钟内对响应文件进行解密，未能成功解密或未进行解密的响应文件将被退回，视为响应文件未送达。 ③全部投标企业解密完成或解密截止时间后，采购人进行解密。 ④系统予以公开唱标，供应商可查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟左右供投标人查看，如无异议视为同意）。 ⑤采购代理机构在评标系统中点击“开标结束”。 |
| 16 | 二次报价 |  | 供应商登录临沂市公共资源交易系统，点击企业用户选择供应商， 进入在线报价菜单对应项目进行二次报价。本项目采购方式是竞争性磋商，磋商小组会在评标期间发起二次（多次）报价指令，供应商需及时接收报价指令并在15分钟内登录临沂市公共资源交易系统，点击企业用户选择供应商，进入在线报价菜单对应项目进行二次报价，未按时提交报价的，将导致报价被拒绝，报价不得高于上一次报价，否则报价无效。详细操作步骤详见：关于优化临沂市公共资源交易系统相关功能的通知。 |
| 17 | 资格审查 |  | 1、资格后审： 开始评标之前，经审查合格供应商不足三家的，不得评标。磋商小组只对通过资格审查的供应商进行详细评审。 2、资格审查内容： （1）有效的营业执照； （2）响应文件要求的资质证书、有效的安全生产许可证； （3）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其身份证； （4）拟派出的项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证及无在建承诺书； （5）法定代表人或授权代理人、项目经理的社会保险缴纳证明（近六个月，明细准确到个人）； （6）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： 1、提供资格承诺函（格式见附件） 2、或者经审计的财务报告和依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保险的凭据； 3、或者基本开户银行出具的资信证明和依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保险的凭据； （7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）《中小企业声明函》（格式见附件） （9）磋商文件中要求的其他资格审查材料。 以上资料原件的彩色扫描件编制在响应文件中。 |
| 18 | 无效响应文件 |  | 响应文件有下列情形之一的，根据《山东省政府采购管理办法》第十八条规定，应当按照无效响应文件处理： （一）在规定的截止时间之后递交的； （二）未按采购文件规定要求密封（如需）、签署、盖章的； （三）未按规定交纳保证金的（如需）； （四）不具备采购文件中规定的资格要求的； （五）未经财政部门核准，提供进口产品的； （六）报价超过采购预算的； （七）未全部响应采购文件规定的实质性要求的； （八）不符合法律、法规规定的其他情形。 |
| 19 | 查询及使用 信用记录 |  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采[2016]34号）文件规定，采购人及采购代理机构将对供应商在递交响应文件截止时间之前的信用记录进行查询。 （1）信用信息查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用中国（山东）（http://credit.shandong.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）信用信息查询截止时点：自公告发出之日起至投标截止（开标时间） （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：截屏、查询网页页面打印等可实现留存的方式； （4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动； |
| 20 | 付款方式 |  | 项目开工后，预拨不超过合同价款的30%；项目进度达到90%以上且工程验收合格，拨付资金不超过合同价款的40%；项目完工，通过政府审计且经县级验收合格后，拨付至协商决算价款的97%，预留财政资金的3%作为质量保证金，两年后经复验合格无质量问题后无息返还。 |
| 21 | 投标人网上电子开标须知 |  | 1．响应文件递交截止时间前请投标人使用临沂市公共资源电子交易系统（以下简称系统）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 2.投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 3.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。 4.（1）在线签到：响应文件递交截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击【签到】按钮完成签到。 （2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 5.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答磋商小组提出的问题。 6.电子投标文件有下列情况之一的，磋商小组应作出否决投标的决定： （1）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； （2）未按招标文件要求提供电子响应文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的其他原因造成电子投标文件未能解密的； （3）提交响应文件截止时间前，供应商未成功上传响应文件的，或者未在开标截止时间前在线签到的； （4）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经磋商小组认定属于实质性条款的； （5）法律、法规、规章及磋商文件规定的其他情形。 7. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同供应商制作的电子响应文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及IP地址三项编码均相同的； （2）不同供应商编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的； （3）不同供应商编制的电子响应文件存在多处异常一致错误的； （4）法律、法规、规章及磋商文件规定的其他视为相互串通投标行为。 |
| 22 | 项目联系人 |  | 联系人：李长燕 联系方式：18753977629 |
| 不管结果如何，供应商自行承担所有参加本项目有关的费用。供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本文件的所有条件和规定。 |  |  |  |

一、总 则

1.适用法律及范围

本次磋商及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次磋商仅适用于第一章《磋商公告》叙述的项目。

2.定义

2.1“采购人”系指沂水县许家湖镇人民政府。

2.2“采购代理机构”系指山东君成工程咨询管理有限公司。

2.3“供应商”“投标单位”“投标人”系指响应采购、参加投标竞争的法人单位或其他组织。

2.4“磋商小组”系指由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5“成交供应商”系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6本磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

2.7原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

2.8上一年度是指从上一年 1 月 1 日至项目磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年 1 月 1日至项目磋商公告发布之日，以此类推。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

3.1磋商文件、响应文件、采购代理机构与供应商之间有关磋商投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3磋商文件及响应文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求；

5.2供应商必须按本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求获取磋商文件；

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策；

5.5磋商文件的其它规定和要求；

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

6.报价有效期

6.1响应文件的有效期为自响应文件提交截止时间起 90日历天。在此期间，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效；供应商的响应文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

6.4供应商可以拒绝这种要求。接受延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件。

7.报价保证金

7.1根据沂水县人民政府办公室《关于取消公共资源交易招标投标保证金的通知》及临沂市公共资源交易管理工作领导小组办公室《关于减免政府投资项目投标保证金的通知》要求，诚信记录良好的投标人在参与本项目投标时，按照磋商文件约定提供信用承诺后，免缴投保证金。对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的投标人收取投标保证金。

7.2未按规定在递交报价文件截止时间前递交报价保证金的报价文件将被拒绝接受。

7.3未成交投标人的报价保证金在公布成交结果后五个工作日内无息退还，成交投标人的报价保证金将在签订合同及完成相关费用的缴纳并在交易中心备案后五个工作日内无息退还。

7.4下列情况之一者，报价保证金将予以没收：

（1）投标人在报价有效期内撤回其报价文件的；

（2）投标人资格审查通过递交保证金后因主观因素放弃报价；

（3）由于成交投标人的原因未在规定的时间内签订合同的；

（4）成交投标人不能履行采购合同或放弃成交的；

（5）在采购活动中违反招投标法规的；

（6）签订合同过程中改变原报价条件不承诺原报价条件的；

（7）在开标后，评标时撤回其报价文件的；

（8）法律法规规定的其它损害国家利益、社会公共利益的情形。

8.基础资料提供

8.1供应商确认采购代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）告知采购代理机构。供应商未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

8.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前（或采购代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出，采购代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的获取人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

二、磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 投标人须知

第三章 项目说明及内容

第四章授予合同及参考范本

第五章技术标准和要求

第六章履约验收

第七章 附件

9.2除本须知第（10.1）款内容外，采购代理机构在报价截止时间前，以书面形式或在中国山东政府采购网、临沂市公共资源交易中心网上发出的对磋商文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.磋商文件的澄清、修改、补充

10.1供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间 5日前（或采购代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何异议。采购代理机构对磋商文件获取截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.2在提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

10.3磋商文件的修改将以书面形式或在临沂市公共资源交易系统上通知所有获取同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在收到该修改文件后 1 日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该修改文件。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在中国山东政府采购网或临沂市公共资源交易系统上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在中国山东政府采购网或临沂市公共资源交易系统上的通知为准（若在中国山东政府采购网或临沂市公共资源交易系统其中一个网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

10.5为使供应商准备响应时有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人或采购代理机构将依法决定是否顺延提交响应文件的截止时间。

11.答疑会和现场考察（本项目不组织）

11.1根据采购项目和具体情况，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，将以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。

11.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

12.解释权

12.1本次磋商的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

12.2磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

12.3若供应商没有按磋商文件的规定提出异议，则视为供应商同意及接受本磋商文件之全部内容及条款。

13.知识产权

13.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.磋商文件的约束力

投标供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

三、响应文件的编制

15.响应文件的组成

15.1供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性， 以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其报价资格。

15.2响应文件由商务部分、报价部分和技术部分三部分组成。

15.2.1封面：

（1）响应文件封面。

15.2.2商务部分

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）资格审查部分：供应商基本情况及相关资格审查材料；

（4）其他商务部分：

15.2.3报价部分

（1）开标一览表；

（2）已标价工程量清单；

15.2.4技术部分

（1）技术条款偏离表；

（2）施工组织设计：包括但不限于以下内容：①总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分；②施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；③劳动力、机械设备和材料投入计划极其保证措施；④机械设备投入计划；⑤施工平面布置和临时设施布置；⑥关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；⑦安全文明施工措施；⑧质量保证和质量违约责任承诺。

15.2.5供应商认为应提交的其他资料

15.3本项目采用网上电子开评标系统，投标时不需要提供纸质响应文件，确定成交单位后，由成交供应商在成交公告发布之日起 3 日内提供相关符合要求的纸质响应文件，正本一份、副本四份。

注意事项：

（1）供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后传输递交的响应文件，电子交易平台应当拒收。电子交易平台收到响应文件，应当妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

（2）因供应商以下原因，响应将被拒绝：

①提交响应文件截止时间前，供应商未成功上传响应文件的；

②对已生成的电子响应文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

③提交响应文件截止时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者供应商实名认证证书在续期后未在提交响应文件截止前重新制作和上传电子响应文件，导致无法解密的；

④提交响应文件截止时间后，供应商在规定的时长内未能成功解密的。

⑤针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码一致，一经发现，视为供应商相互串通，将导致报价均被拒绝且按串通报价处理。

16.响应文件格式

16.1响应文件包括本须知第 15 条中规定的内容，供应商递交的响应文件应当使用磋商文件所提供的格式，可以相同格式扩展。未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容。

16.2供应商应按照规定的格式编制、装订响应文件（商务部分、报价部分、技术部分装订在一起）。响应文件页码应连续，不可插页、抽页，不可分册，不可活页装订，牢固胶装成册。

17.报价说明

17.1供应商应根据采购代理机构提供的磋商文件、各自情况等进行响应文件的编制，报价应包括磋商范围内的全部内容。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在投标报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其投标报价中，在合同执行中将不予考虑。

17.2供应商必须按照有关技术要求进行响应文件的编制。

17.3本次磋商只允许各供应商报一种方案，若报多种方案或备选方案，评委只接受投标报价最高的方案，其余方案不予接受。

17.4开标时，如果电子唱标内容与响应文件中内容不一致的，以电子唱标内容为准。

17.5单价与数量相乘，必须等于合价，合价相加必须等于总价，否则作无效标处理。响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

为保证工程服务质量和能够正常且诚信履约合同责任，防止恶意低价竞标，在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他供应商报价的，磋商小组将要求该供应商在15分钟内提供书面说明及相关证明材料，以证明其报价的合理性。供应商如认为本企业提供的服务、工程，在本行业内价格较低，有可能出现以上所述情况的，应提前准备相关书面说明及证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

17.7磋商小组可根据供应商的初次报价，响应内容及磋商的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。供应商递交的电子响应文件中的报价为第一轮报价（初次报价），在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

17.8计价依据

17.8.1本项目的投标报价按照采购人提供的工程量清单逐项填写。

17.8.2投标报价为综合单价报价，投标总价应包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等供应商响应采购人要求完成拟建工程的全部费用。

17.8.3供应商应按照工程量清单填报单价与合价，每一个项目只允许有一个单价和合价，任何有选择的单价和合价将不予接受。

17.8.4供应商应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

17.8.5工程量变更价款的调整参考现行工程量清单计价依

17.8.6工程在施工过程中确需变更时，必须由建设单位、施工单位、监理单位共同签字认可， 否则变更部分不予调整。

17.8.7供应商工程量清单项目的单价与清单项目数量相乘等于合价，各合价相加等于总价，大写金额和小写金额应当一致；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.8.8供应商必须在最高投标限价以内报价，否则该投标报价无效。

17.9材料供应方式

17.9.1承包方在采购材料 1 天前通知发包方，经发包方确认符合要求后，再行采购。承包方采购的材料，在采购前虽经建设单位进行了确认，但因材料质量问题造成的工程质量不合格，其责任仍由承包方承担。

17.9.2本工程所需材料全部由承包方负责采购，承包方在采购材料前 2 天内通知发包方，经发包人、监理方、财政评审方确认符合要求后，再行采购，发包方 2 日内未确认的，视为已经认可。承包方采购的材料，在采购前虽经发包方进行了确认，但因材料质量问题造成的工程质量不合格， 其责任仍由承包方承担。

17.9.3承包方采购的材料，按照合同约定需要调整的，在材料到达施工现场后 5 日内由承包方持发票（无发票的由承包方自制收据），经发包方、监理、造价咨询单位代表签字确认，作为变更工程价款结算的依据。否则，结算时材料价格由发包方自行确认，由此造成的责任由承包方自行承担。

17.9.4暂估材料价格调整

对于暂估价材料（如果有），投标报价时供应商必须按照暂估价报价，否则响应文件将被否决；暂估价材料采购前必须经建设单位、施工单位、监理单位、造价跟踪审计单位共同考察确认，达到磋商规模的需依法进行磋商。工程竣工结算时，暂估价材料按实调整材差。

对于暂列金额（如果有），报价时投标单位必须按照暂列金额报价，否则按照无效报价处理。施工期间工程量清单内的除暂估价之外的材料价格不予调整。本工程所用材料须为优质国标以上产品。

18.响应文件份数和签署

18.1成交供应商应按照本须知第 15 款的要求的内容，准备一式五份纸质版响应文件（一份正本、四份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，在磋商文件要求签字的地方均由供应商法定代表人或其委托代理人签字。响应文件正本中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商公章。如未签字视为无效标。

18.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字及盖章。

18.4电子版投标文件中各类证明文件应为原件彩色扫描件，且须逐页加盖单位公章。扫描件应有原件的名称，并且清晰、明确，容易辨认。电子版投标文件应包含全部投标文件，所有扫描件内容均应正向显示。需要第三方签字盖章确认的文件，如制造商资格声明等，投标人应在投标文件正文上传签字盖章后的彩色扫描件。

不见面开标说明：

a.本项目实行“不见面”开标，各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练地操作新点不见面开标系统 ，具体操作流程详见临沂市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/bszn/20200619/0e498e09-a914-475f-9079-3456199

592aa.html），“办事指南”中临沂市不见面开标及远程评标操作手册下载“不见面开标投标人操作手册.doc”并按照其要求，在开标时做好相关准备工作。因操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担。

b.在投标截止时间前投标企业应在开标前1小时内登录网上不见面开标系统进行电子签到，各投标人必须在不见面开标系统页面进行在线签到，投标截止时系统自动停止签到，未签到企业无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，按废标处理。

c.开标时，投标企业可在系统内观看开标过程。投标企业务必按照网上不见面开标大厅操作手册的要求设置参与网上不见面开标的电脑环境，若因电脑环境未按要求设置导致签到失败、解密失败或无法解密等，视为该投标企业自动放弃投标，将被退回投标文件，后果由投标企业自行承担。

d.各投标企业需于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台，且各投标人在投标截止时间后10分钟内登陆临沂市公共资源交易中心网电子招投标交易平台解密，过时视为投标书未送达。

e.开标顺序：按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，分别进行开标。

f.投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。开标解密时未在系统规定时间内进行解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。（因电子开标系统原因除外）。

g.采购人解密。

h.唱标。查看唱标信息（该页面停留 1 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复。

特别提示：本项目为竞争性磋商项目，在开标环节实行“不见面”开标，不见面开标已启用不见面二次（多次）报价功能，具体操作流程请登录临沂市公共资源交易中心网站，按照“通知公告”中“关于优化临沂市公共资源交易系统相关功能的通知”并按照其要求，做好相关准备工作。如有问题请联系技术服务电话：0539-8770063。

四、响应文件的递交

19.响应文件的递交

19.1投标人应在采购文件规定的投标截止时间前上传响应文件。

20.响应文件相关原件的递交（如需要）

20.1供应商应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的地点，于磋商截止时间前递交响应文件相关原件。（方式：法人亲自提交的应提供法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件，授权委托代理人提交的应持法定代表人身份证明书原件、法人授权委托书原件、本人身份证原件。否则不予接受相关材料。）

20.2供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件相关原件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按代理机构通知的规定时间递交。

20.3不接受快递等形式的原件递交。

21.递交响应文件的截止时间

21.1递交响应文件的截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

21.2采购代理机构可以按须知第 10 条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，磋商文件获取者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的递交响应文件的截止时间均应以延长后新的递交响应文件的截止时间为准。

22.迟交的响应文件

供应商必须按照网上不见面开标大厅操作手册的要求设置参与网上不见面开标的电脑环境，若因电脑环境未按要求设置导致签到失败、解密失败、无法解密或因供应商自身原因未在规定时间内上传响应文件等，视为该供应商自动放弃投标，将被退回响应文件，后果由供应商自行承担。

23.响应文件的补充、修改和撤回

1）供应商在递交响应文件后，在规定的报价截止时间前，可以将电子响应文件撤回后进行修改，修改后在重新上传到系统中。

2）在报价截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

3）在报价截止时间至采购代理机构在采购文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标、评标与定标

24.开标一般规定

24.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织公开开标。

24.2按照本须知第 23条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

24.3开标时，采购代理机构工作人员将当众完成电子唱标，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

25.响应文件的有效性开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评标：

25.1逾期送达或者未送达指定地点的。

25.2响应文件未按要求提供相关原件扫描件的。

25.3法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

26.采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.4因重大变故，采购任务取消的。

27.磋商小组

27.1开标后，磋商小组进行评标。

27.2根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数；其中，有关技术、经济方面的专家不少于成员总数的三分之二。

27.3磋商小组具有依据竞争性磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

27.5磋商小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

27.6 磋商小组的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照竞争性磋商文件规定的评审办法和评审标准进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

28.磋商过程的保密性

28.1公开开标后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评标无关的其他人员透露。

28.2在磋商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其报价被拒绝。

29.响应文件的初审

29.1在详细评标之前，磋商小组将依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。实质性响应的文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指影响到磋商文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组确定响应文件的响应性是根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

29.2如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组有权拒绝其投标，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性响应的投标。

29.3响应文件中未做详细描述导致磋商小组无法确认或理解的内容，磋商小组将向对供应商不利的方向确认或理解。

29.4在商务评议时，若出现采购法 36 条情形以及下列情况之一的，磋商小组有权利拒绝该供应商的报价或作无效投标处理：

（1）响应文件未按照要求进行电子签章的。

（2）响应文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

（3）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一磋商项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交备选投标方案的或磋商文件有其它说明的除外）。

（4）供应商业绩不满足磋商文件要求的（如要求）。

（5）报价有效期不足的。

（6）公开唱标后，供应商撤回响应文件、退出评标的。

（7）供应商相互串通投标的。

（8）妨碍采购人、采购代理机构或其他供应商的合法权益。

（9）供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组提供不正当利益的。

（10）响应文件中质量标准、工期、投标报价等内容未实质响应磋商文件的。

（11）响应文件符合磋商文件中规定废标的其它条款。

（12）法律、法规规定的其他无效情形。

29.5 在技术评议时，如发现下列情况之一的，磋商小组有权利拒绝该供应商的投标或作无效投标处理：

（1）响应文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

（2）响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

（3）供应商复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的。

（4）响应文件符合磋商文件中规定废标的其它技术条款。

（5）响应文件不满足磋商文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

29.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

30.响应文件的澄清

30.1磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。

30.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

30.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按本须知第 30.2款的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

31.响应文件的评价和比较

31.1磋商小组将按照本须知第 29 条的规定，仅对初审合格的响应文件按磋商文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

31.2评定的标准和方法：

本次评标的标准和方法采用综合评标法。在满足磋商文件所要求的必要合格条件的前提下，磋商小组成员综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组按以上评标办法并综合各成员意见，确定排名第一的中标候选人为成交供应商。同时将成交结果通知所有参加报价的供应商并将结果在相关网站公告。

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（4）采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

（2）政策性功能

a) 根据《财政部工业和信息化部〈政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） 和《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，投标人为中小微型企业的，应当提供《中小企业声明函》原件（格式见附件）。

本招标文件所称的中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

③如果投标人按上述要求提供相关材料（《中小企业声明函》），证明其自身或其投标产品的制造商为小型或微型企业， 经磋商小组认定后，可给予其投标报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

④大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，且投标人按上述要求提供相关材料，经磋商小组认定后，可给予联合体 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

⑤联合体各方均为小型、微型企业的，且提供相关材料，经磋商小组认定后，联合体视同为小型、微型企业，可给予其投标报价/的扣除，用扣除后的价格参与评审。

⑥组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

b）给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格5%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×95%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标单位须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

c）根据财政部财库（2017）141 号文“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的规定， 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。开标时投标单位须提供《残疾人福利性单位声明函》

d）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《政府采购品目清单》中规定的强制节能产品（具体见品目清单中“▲”标注），优先采购列入《政府采购品目清单》内的其他节能产品、环境标志产品。

本次采购若涉及《政府采购品目清单》内强制采购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标单位都必须投报强制节能产品，否则按无效处理。投标单位必须写明《节能产品报价说明表》，格式自拟。

如果在《政府采购品目清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的， 允许在节能清单之外选择。

本次采购的产品如《政府采购品目清单》内的环境标志产品、优先采购的节能产品，需要价格扣除或加分的，须填写《节能产品报价说明表》《环境标志产品报价说明表》，格式自拟。

（1）所投产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

加分计算方法是：“节能产品”优采加分：加分=4%×[所投“节能产品”(政府强制采购节能产品除外)中的产品价格在投标报价中所占比例]。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分。

（3）产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

加分计算方法是：“环境标志产品”优采加分：加分=4%×[所投“环境标志产品”中的产品价格在投标报价中所占比例]。若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当先于只具有一种认证证书的进行优采加分。

开标时，须提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录公告内认定的节能产品认证机构、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件或加盖公章的复印件，并单独列明一份优采产品的清单，否则不得分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准如下：

- 资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应当按照竞争性磋商文件或竞争性磋商公告要求获取竞争性磋商文件 | 供应商须在规定时间内在临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/）下载竞争性磋商文件。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，或者自然人的身份证明扫描件。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资格承诺函或者财务状况报告（经审计的财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明的扫描件）。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的证明材料扫描件或承诺书。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依法缴纳税收和社会保障资金的资格承诺函或者相关材料扫描件。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 7 | 中小企业声明函 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，本项目为专门面向中小企业的采购项目。 |
| 8 | 企业资格、项目负责人资格 | 供应商应当具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上企业资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履行合同的能力；其中，拟派项目经理须具备（建筑工程专业）贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备相应专业且有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
| 9 | 信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 信用中国（山东）（http://credit.shandong.gov.cn/）查询记录。 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （供应商无需提供，由采购人、采购代理机构查询） |
| 10 | 供应商声明 | 符合单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目。 |

- 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 开标一览表（工期、报价、质量标准及响应程度等） |
| 3 | 技术条款偏离表 |
| 4 | “项目说明”中实质性要求条款情况 |
| 5 | 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或最高限价的 |
| 6 | 响应文件有效期不足的 |
| 7 | 属于串通响应文件，或者依法被视为串通响应文件的 |
| 8 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 9 | 属于竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形的 |
| 10 | 不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的 |

- 评分细则

- 具体评审方法：

| 序号 | 项目及分值 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 投标报价 | 最后报价评分标准（60分） | 满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分60分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×60 |
| 2 技术部分 | 施工组织设计评分标准 （40分） | 磋商小组对满足磋商文件要求的供应商的施工组织设计，按照磋商文件规定的评审标准和方法进行量化评分。 1、总体概述：施工程序总体设想及施工阶段划分： 1.1对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求得5分； 1.2对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；基本满足绿色施工要求，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求得3分； 1.3对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；基本满足绿色施工要求得2分； 1.4对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；不满足绿色施工要求，施工段划分不合理得1分； 1.5未提供不得分。 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺： 2.1：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。进度违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得5分； 2.2：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理，可行。进度违约怎人承诺具体，经济赔偿大，得3分。 2.3：关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行，得2分。 2.4：关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。没有违约责任承诺，得1分； 2.5：未提供不得分。 3、劳动力和材料投入计划极其保证措施： 3.1：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得5分。 3.2：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确，得3分。 3.3：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得2分； 3.4：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得1分； 3.5：未提供不得分。 4、机械设备投入计划： 4.1：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，降噪措施较好满足绿色施工要求，采用先进机械设备，得5分； 4.2：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，降噪措施满足绿色施工要求，得3分； 4.3：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，降噪措施基本满足绿色施工要求，得2分； 4.4：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，降噪措施满足绿色施工要求，得1分。 4.5：未提供不得分。 5、施工平面布置和临时设施布置： 5.1：总体布置有针对性、合理，较好满足绿色施工需要，符合安全、文明生产要求，得5分 5.2：总体布置合理，能满足绿色施工需要，基本符合安全、文明生产要求，得3分 5.3：总体布置基本合理，基本满足绿色施工需要，得2分 5.4：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求，不能满足绿色施工需要，得1分； 5.5：未提供不得分。 6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案： 6.1：对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，得5分； 6.2：对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行，得3分； 6.3：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行；得2分； 6.4：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行，得1分； 6.5：未提供不得分。 7、安全文明施工措施： 7.1：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，得5分； 7.2：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确，得3分； 7.3：有基本合理的措施，采用规范正确，得2分 7.4：安全文明措施不得力，采用规范不正确，得1分； 7.5：未提供不得分。 8、质量保证和质量违约责任承诺： 8.1：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，得5分； 8.2：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，得3分； 8.3：具体措施可行。满足磋商文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，得2分； 8.4：措施不可行。没有质量违约责任承诺，得1分； 8.5：未提供不得分。 |
| 说明： 1、最后报价评审得分由系统自动计算生成，磋商小组确认； 2、技术部分独立评价得分由各评标专家在充分审阅供应商响应文件的基础上，对满足磋商文件要求的供应商的施工组织设计，按照磋商文件规定的评审标准和方法进行评分，施工组织设计的评价得分为所有评委评分的算术平均值； 3、各供应商的最终得分＝最后报价评审得分+技术部分评审得分； 4、最高限价、报价、磋商基准价均以元为单位，最高限价、报价、磋商基准价、百分比及得分均保留两位小数，计算过程及结果采用四舍五入法，保留小数点后两位小数； 5、供应商最终得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。最终得分相同且最后报价也相同的，按照技术部分评审得分从高到低的顺序推荐，技术部分得分也相同的由磋商小组成员采用记名投标方式确定排名顺序。供应商的最终得分由报价得分和各个独立评分项汇总计算。 |  |  |

32.特别说明

32.1无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

32.2无论投标结果如何，供应商的响应文件均不退还。

32.3无论中标与否，已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。33.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

1）无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审 、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

磋商小组认定中标供应商投标无效、废标或者中标供应商的此前评议结果被取消的，磋商文件规定由磋商小组直接确定中标供应商的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的供应商承担。

2）若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次磋商采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次磋商采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持中标结果的，采购人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求中标供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持中标结果的，磋商小组应当决定取消中标供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

34.特殊情况下的评标方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通投标、投标报价未超项目预算的不足三家以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评标时，磋商小组有权停止磋商，否决所有投标，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

六、合同的授予

35.合同授予标准

本项目的磋商合同将授予按本须知第 31 条规定确定的成交供应商。

36.成交通知书

36.1在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其投标已被接受。

36.2成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

37.签订合同

37.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

37.2成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

38.中标服务费

38.1参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号），根据国家发改委“发改价格[2015]299 号”文件规定，本项目中标服务费按成交金额的1%收取，由成交供应商支付。

38.2如果成交供应商没有按照本须知第 37 条的规定去做，采购人将取消该中标决定。在此情况下，采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新磋商。

39.公证费/见证费

收费标准：按公证处规定执行。

40.质疑

40.1投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

40.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑文件应按照上列格式制作并书面送达、签字确认，否则，其他任何方式采购代理机构不予受理。如供应商书面送达确有困难的可采用邮寄方式，邮寄地址请于质疑文件邮寄前联系代理机构确认，因邮寄错误导致质疑文件丢失或超过质疑期限的，由供应商自行负责。

40.4投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的， 属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

采购人和采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

项目说明及内容

一、工程概况

（一）项目名称及概况：沂水县许家湖镇冬暖式蔬菜大棚项目，新建冬暖式蔬菜大棚3座

（二）资金来源：财政资金。

（三）招标内容：工程量清单中包含的所有内容。

（四）工期：40天；

（五）质量要求：达到国家现行规范及地方有关规定的验收合格标准并满足采购人要求。

（六）本项目设最高投标限价，最高限价为（人民币）：974300.00元；

各投标单位投标时必须在设定的最高限价以内报价，有分（单）项控制价的，也必须在各分（单）项控制价以内报价，否则作废标（无效标）处理。

二、工程量清单

本项目工程量清单由采购人提供（另册）。

授予合同及参考范本

一、签订合同

合同范本详见采购合同范本。

二、签订合同

1、成交供应商在收到《成交通知书》后，由采购人与成交供应商签订合同，如有特别约定的， 从其约定。

2、由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、成交通知书及成交供应商在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、成交供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

政府采购合同

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件冲突）

项目名称：

合同编号：

采购编号：

甲	方 :

乙	方：

目  录

- 合同协议书

- 二、通用条款

- 专用条款

四、工程质量保修书

五、安全生产合同

一、合同协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工 程 名 称 ：           。

2. 工 程 地 点 ：           。

3.工程批准文号： 	。

4.资金来源： 		。

5.工程内容 ：           。

群体工程应附《供应商承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：                     	。

二、合同工期

计划开工日期： 	年 	月 	日。计划竣工日期： 	年 	月 	日。

工期总日历天数： 	天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合 		标 准 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为： 人 民 币 （ 大 写 ）            ；

其中： 暂列金额：人民币（大写 ）       (¥          元 ) 。工程竣工结算值不包含暂列金额。

2.合同价格形式： 			。

五、项目经理 供应商项目经理： 		。

六、资金来源 预算内资金 元；财政专户资金： 元；自筹资金： 元。

七、付款方式

□一次性支付方式： 		。

√ 分 期 支 付 方 式 ：                                         。

□其他支付方式： 	。

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单” 信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间：本 合 同 于              签 订 。

十三、签订地点：本 合 同 在              签 订 。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自    生 效 。

十六、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

| 采购人： （公章） |  | 供应商： （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）的通用条款。

三、专用条款

合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）中的《专用条款》。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：供应商的书面承诺。1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称： 											；

资质类别和等级： 													；

联系电话： 										；

电子信箱： 												；

通信地址： 												。

1.1.2.5 设计人：

名    称： 											；

资质类别和等级： 												；

联系电话： 												；

电子信箱： 											；

通信地址： 											。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、临沂市的地方法规和有关部门的规章、规定。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第 1.5 条。1.6 图纸和供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向供应商提供图纸的期限：开工前； 采购人向供应商提供图纸的数量：2 套；

采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。

1.7 联络

1.7.1 采购人和供应商应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点： 				；

采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

供应商接收文件的地点：

供应商施工现场项目部；

供应商指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.11 知识产权

1.11.1 关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2.采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名： 													；

身份证号： 												；

职    务： 										；

联系电话： 													；

电子信箱： 													；

通信地址： 										。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，供应商自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。

（5）由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 采购人按部门规定办理。（6）水准点与坐标控制点交验要求 ： 。

（7）图纸会审和设计交底时间： 由采购人通知具体时间。

（8）协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。

（9）双方约定采购人应做的其它工作： 另行协商3. 供应商

3.1 供应商的一般义务

（5）供应商提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。

供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

（6）供应商应履行的其他义务：

A.供应商按规定办理环保、安全等手续。

B.按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。

C.供应商按照本合同 9.1（2）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：                        ； 身份证号：           	；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                   	； 建造师执业印章号： 		；

安全生产考核合格证书号： 	            ；

联系电话：                                ； 电子信箱：	；

通信地址：        		；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少于 24 天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按 2000 元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的 70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则供应商将承担成交价 2%的违约金。

3.2.3供应商擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求供应商进行赔偿，每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。

3.2.4供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3供应商人员

3.3.1供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 3 天内。

3.3.3供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3.4供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则供应商承担成交价 2%的违约金。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000 元，其他每缺一天罚款 300 元，并在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括： \ 。

主体结构、关键性工作的范围： \ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   \    。其他关于分包的约定：   \    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   \   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

供应商是否提供履约担保： \ 。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：   \    。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关 于 监 理 人 的 监 理 内 容 ：               。4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 				；

职    务： 				；

监理工程师执业资格证书号： 			；

联系电话： 				；

电子信箱： 				；

通信地址： 				；

关 于 监 理 人 的 其 他 约 定 ：         。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： \  。

关于工程奖项的约定：  \    。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

关于编制施工场地治安管理计划的约定： \ 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： \ 。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后三天内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商

提供施工组织设计后七天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正， 供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  \  。7.3 开工

7.3.1开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的， 供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成 7 天内，将调整原因， 调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报采购人，采购人在 2 天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则：关于变更估价的约定：执行通用条款。

10.5供应商的合理化建议

监理人审查供应商合理化建议的期限： 采购人审批供应商合理化建议的期限：

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归采购人所有。

1.价格调整

•市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。

付款方式：

1.验收和工程试车

•分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

•竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.3 工程试车

执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起 1 年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.4 保 修 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行国家规定。

16. 违约

16.1 采购人违约执行通用条款。

16.2 供应商违约

16.2.1 供应商违约的情形 执行通用条款及有关条款规定。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向沂水县人民法院起诉。

四、工程质量保修书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

为保证    （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。

（一）工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：

（二）质量保修责任期

质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（三）质量保修责任

1.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复。供应商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。

4.质量保修完成后，由采购人或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验收。

（四）其他

双方约定的其他工程质量修复事项 ： 无。

本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有效期限至保修期满。

五、安全生产合同

为在     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人     （以下简称“甲方”）与供应商      （全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

（4）督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（5）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（6）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（7）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.乙方是安全施工第一责任人，按照标书中拟配备的安全负责人在职在岗，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产 的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方： |  | 乙 方： |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（公章）： |  | 单位名称（公章）： |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |  | 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 签订日期： |  | 签订日期： |

技术标准和要求

1、技术规范及其他要求

1.1执行国家、山东省颁布的现行有关建设工程质量标准、规范、规程、规定。

1.2对施工工艺的特殊要求

（1）施工期间要注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响；

（2）雨季施工要采取相应的保证措施。

1.3工程施工要求

（1）工程质量应符合现行标准和相关专业验收规范的规定。

（2）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

履约验收

一、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十一条规定，采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定，采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

三、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第六条规定，采购人是政府采购项目履约验收工作（以下简称“项目验收”）的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，履行验收义务，确定验收结论，及时处理项目验收中发现的问题，向财政部门反映供应商违约失信行为。

四、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第二十九条规定，供应商存在下列行为的，纳入诚信记录：

（一）无正当理由放弃采购合同履约的；

（二）不履行合同义务，情节严重的；

（三）在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合采购合同约定，给采购人造成较大损失或者影响的；

（四）因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；

（五）与采购人工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；

（六）其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

五、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十条规定，采购人存在下列行为的，纳入诚信记录：

（一）不履行验收义务且拒不纠正的；

（二）未按规定要求组织项目验收的；

（三）与供应商串通，实施虚假履约验收的；

（四）履约验收机制不完善、责任不落实且造成较大经济损失或者影响的；

（五）发现问题不及时处理，造成较大经济损失或者严重影响政府公信力的；

（六）其他违反法律、法规、纪律行为。

六、根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十三条规定，采购人、采购代理机构、验收小组、供应商在项目验收过程中，存在违法违规行为的，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律法规的规定进行处理。给他人造成损失的，应当赔偿相应损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。影响公共利益或者采购人权益，但法律法规及部门规章没有规定的，由财政部门予以约谈，责令改正，并根据信用管理规定予以记录、公告。

附件

政府采购验收通知单

供应商

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 组织实施单位公章 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式四份，采购人二份、采购代理机构一份、成交供应商一份。

政府采购履约验收

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 |  | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整.

附件

商务部分：

附件一：

报价函

（采购人） ：

经研究，我方决定参加 项目（项目编号）的采购活动并提交响应文件。为此，我方郑

重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件数量。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5.我方同意遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方响应文件的有效期为响应文件递交截止时间起      日历天。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址 ：

邮政编号：

电  话 ：

传  真 ：

开户单位：

开户银行：

账 号 ：

供应商全权代表姓名、职务： 供应商全称（电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

附件二：

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ：             。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及代理人身份证正反面扫描件。

供 应 商 ：（ 电子公章 ）

法 定 代 表 人 ：（ 电子签章 ）

身 份 证 号 码 ：

委 托 代 理 人 ：（ 签 字 ）

身 份 证 号 码 ：

年月日

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地 址 ：

成 立 时 间 ：年月日

经营期限：

姓 名 ：性 别 ：年 龄 ：职 务 ：

系（ 供 应 商 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 。特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

供 应 商 ：（ 电子公章 ）

年  月  日

# 附件三：资格审查资料：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附相关资格审查材料。

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 毕 业 于 学 校 专 业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：本表后附项目经理注册证书、安全考核合格证书（B证）、身份证等相关资格审查材料，参加过的类似项目业绩应附合同协议书复印件。类似项目限以项目经理身份参与的项目

无在建承诺

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供 应 商 ：（ 电子公章 ）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

年   月   日

资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：        ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件规定的下列资格要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商：                          （电子公章）

法定代表人或其授权代表：              （电子签章）

年   月   日

说明：

1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料扫描件。

2.如果是联合体响应，联合体各方均需提供承诺函或相应的证明材料扫描件。

3.供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》国家有关规定追究法律责任。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（采购人名称）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的                （项目名称）项目（项目编号、包号    ）做出如下承诺：

本公司完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受调查验证。如违法上述承诺，本公司将按照政府采购法相关规定接受处罚，并通过山东省和临沂市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

供应商：（电子公章）

法定代表人：（电子签章）

年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我方在参加                  项目的政府采购活动前3年内，在经营活动中（有/无）重大违法记录。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）（电子签章）：

年   月   日

说明：

1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动”。

2.供应商提供的声明与事实不符的，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.联合体响应应提供联合体各方满足以上要求的书面声明。

供应商关联单位声明

我单位负责人        （负责人姓名、身份证号），不存在单位负责人为同一人的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）（电子签章）：

年   月   日

说明：

1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.联合体响应应提供联合体各方满足以上要求的声明。

不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商声明

我单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）（电子签章）：

年   月   日

说明：

1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.财政部《关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）文件规定，“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。因此，同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.联合体响应应提供联合体各方满足以上要求的声明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的     （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2.  （标的名称）  ，属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（如不符合可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日 期 ：

临沂市政府采购投标人反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的投标人就反商业贿赂向社会郑重承诺：

一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。

二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。

三、不弄虚作假，骗取政府采购投标人资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出售、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人参与竞争。

五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。

六、不向采购人、采购代理机构工作人员、磋商小组成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。

八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。

我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（电子公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

投标保证金承诺函

致：                      （采购人名称）:

按照磋商文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位自愿遵守磋商文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受全部免缴投标保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理，并承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位                  （电子公章）

法定代表人或授权代表                   （电子签章）:

年    月    日

备注：若投标人达不到相应诚信等级，本章应附投标保证金缴纳凭证。

# 附件四： 其他商务部分

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

备注：后附相关人员资格资质证书复印件。 根据项目施工要求，提供拟派本项目主要管理人员。

近三年完成的类似项目情况表

| 发包人名称 | 项目名称及地点 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格 | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后附中标（成交）通知书和合同协议书等材料。

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

注： 1、商务条款包括：报价有效期、工期、地点及其他相关内容等。

2、偏差必须为正偏差，若有负偏差，经评委及采购人认定属于重大偏差的，投标文件将被拒绝。

3、本表如无内容视为投标人响应磋商文件中规定的所有商务条款。

附件五： 报价部分

开标一览表

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 工期 |  |
| 4 | 质量标准 |  |
| 5 | 总报价（人民币） | 总报价大写： 总报价小写： |
| 6 | 对磋商文件的响应程度 | （本栏填写“完全响应”或“不响应”） |

说明：投标报价为完成本项目各项施工可能发生的全部费用。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（电子签章）：

年 月 日

已标价工程量清单

供应商应该按照“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

附件六：技术部分：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

注：如无偏离的写明“无”，本表如无内容视为投标人响应磋商文件中规定的所有技术条款要求。

施工组织设计

技术文件包括但不限于技术部分评分中要求的相关技术文件。

附件七：供应商认为应提交的其他资料